VARIANTA Č. 1 - Město prodává pozemky developerovi a výstavba i následný prodej bytů probíhá v režii developera

Poznámky pro jednání dne 3. 12. 2025

- Předpokládá prodej pozemků města do vlastnictví developera

- Developer následně zrealizuje výstavbu bytů do svého vlastnictví a svým jménem byty rozprodá

Výhody:

- Město nenese finanční zátěž (inflační rizika na straně developera)

- Město nenese osobní/personální zátěž v rámci výstavby a následného prodeje bytů

- Nositelem záruk vůči budoucím vlastníkům bytů je developer

- Rizika neprodeje bytů jsou primárně na straně developera

Rizika/Nutné ošetřit:

- Vliv města na podobu realizace projektu – řešitelné smluvními ujednáními – zde k diskusi, kdo bude zpracovávat podkladovou PD a do jakého stupně (varianty od modelu Design and Build, kdy je vše na developerovi až po variantu přípravy PD až do stupně RDS ze strany města)

- Vliv města na prodej bytů finálním uživatelům – řešitelné omezeně + omezená/žádná možnost motivace zájemců o byty ze strany města

- Případný finanční podíl města na výtěžku prodeje bytů – řešitelné smluvními ujednáními

- Případné záruky města za realizaci projektu (vůči bance/vůči developerovi) v případě neprodeje bytů v určité době apod. (viz výše)

- Rizika neprovedení výstavby či porušení jiných povinností – smluvní pokuty, možnost odstoupení od smlouvy

K povinnostem dle zákona o obcích

V této uvažované variantě město prodá pozemky do vlastnictví developera, přičemž pro uskutečnění toho záměru je nutné dodržet § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, dle kterého platí, že záměr obce prodat hmotnou nemovitou věc ve vlastnictví obce obec zveřejní po dobu nejméně 15ti dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Záměr může obec též zveřejnit způsobem v místě obvyklým. Pokud obec záměr nezveřejní, je následné právní jednání neplatné. Současně zpravidla platí, že cena pozemku musí být cenou obvyklou (případná odchylka musí být odůvodněna).

Město může učinit zveřejnění záměru poté co se uskuteční příslušná jednání s developery, kdy bude mít postaveno na jisto s kým chce příslušnou smlouvu uzavřít (adresný záměr), nebo záměr může využít současně jako výzvu neurčitému počtu uchazečů, kdy dle pravidel stanovených v záměru město následně vybere jednu z nabídek (přičemž si může např. stanovit možnost, že se může rozhodnout žádnou z nabídek nevybrat). Je potřebné si záměr dopředu promyslet a rozpracovat, neboť je důležité, aby v uzavřené smlouvě nedošlo k podstatnému odchýlení se od zveřejněného záměru. Podstatné odchýlení by vedlo k neplatnosti smlouvy.

Od zveřejnění záměru není město osvobozeno ani v případě postupu dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), protože pokud výsledkem smlouvy uzavřené v zadávacím řízení bude prodej hmotné nemovité věci, je platnost takového právního jednání podmíněna předchozím zveřejněním záměru.

K povinnostem dle zákona o zadávání veřejných zakázek

Aby se jednalo o veřejnou zakázku (VZ) musí být současně splněny všechny níže uvedené znaky VZ:

- existence smluvního vztahu,

- jehož předmětem je závazek poskytnout stavební práce, dodávky či služby,

- a to v přímém hospodářském zájmu města,

- to vše za úplatu (protiplnění poskytnuté přímo či nepřímo zadavatelem).

Ad a) a ad b)

Samotná existence smluvního vztahu bude patrně vždy nesporná – součástí smluvního závazku by měl být vždy i závazek provést stavební práce, tj. realizovat výstavbu bytů v rámci developerského projektu.

V posuzovaném případě se bude pojmově jednat (při splnění dalších výše uvedených předpokladů) o zakázku na stavební práce, pokud město bude mít rozhodující vliv na druh nebo projekt dané stavby dle § 14 odst. 4 ZZVZ. Tak tomu bude např. tehdy, pokud město bude schvalovat/připomínkovat projektovou dokumentaci dané stavby nebo přímo takovou projektovou dokumentaci pro stavbu stanoví (v takovém případě lze předpokládat, že bude mít vliv na architektonické pojetí, velikost a externí kompozici stavby). V případě vyloučení takového vlivu města, tj. uplatnění pouze obecných požadavků (např. na počet bytů, parkovacích míst apod.), se přikláníme k tomu, že tento znak lze považovat za nenaplněný (ve vazbě na upřesnění zadání ale uvedenou záležitost ještě v případě potřeby detailněji posoudíme).

Ad c)

Provedení předmětu VZ pro přímý hospodářský zájem města je relativně rozkročená kategorie, která může být dovozena např. když:

- město se stane majitelem výsledku stavebních prací,

- město bude mít právní titul disponovat s výsledkem stavebních prací pro účely veřejného určení (zde se může jednat např. o určení toho, že část jednotek má být tzv. sociálními byty, určení, že některé jednotky mají být nebytovými prostory, které budou využívány pro konkrétní služby apod.),

- město bude mít hospodářské výhody (podíl na zisku) z následného prodeje, pronájmu či užívání výsledku stavebních prací,

- město převezme na sebe rizika pro případ hospodářského neúspěchu stavby atp.

Ad d)

Poskytnutí úplaty developerovi (resp. jakékoliv protiplnění, a to i nepeněžního charakteru) za jím provedené stavební práce (tj. výstavbu bytových domů) je dalším ze základních znaků veřejné zakázky. Dle rozhodovací praxe a judikatury soudů se nejedná pouze o přímou úplatu placenou zadavatelem, a dokonce se nemusí jednat ani o peněžitý závazek. Úplatou bude i nepeněžité plnění (např. plnění v naturální formě, poskytnutí protislužby nebo převedení vlastnického za nižší než tržní cenu). Povinnost města postupovat podle ZZVZ bude dána v případě, kdy případná přímá či nepřímá úhrada provedená městem ve prospěch developera bude přesahovat finanční limit pro zakázky malého rozsahu, který v případě stavebních prací aktuálně činí 9 mil. Kč bez DPH.

Varianty nastavení míry „zásahů“ města do finální podoby developerského projektu

Podle toho, jaký chce mít město vliv na podobu realizace projektu výstavby bytů, lze rozdělit možnosti do několika kategorií:

- Design & build – v této variantě je developer odpovědný za celý projekt, tedy jeho návrh i samotnou výstavbu, přičemž tato skutečnost může minimalizovat riziko zpoždění a nedorozumění, developer je také schopen rychle reagovat na případné změny a projekt přizpůsobovat aktuálním potřebám. Nevýhodou je však menší kontrola nad detaily návrhu, jelikož primárně rozhoduje o podobě projektu v rámci daných mezí (městem stanovených požadavků) developer.

- Architektonická studie/dokumentace pro povolení stavby – v této variantě město nechá zpracovat pouze architektonickou studii či případně projektovou dokumentaci ve stupni pro povolení stavby, která bude tvořit podklad pro další stupně projektové dokumentace zpracovávané už developerem. Město i developer tedy budou mít více či méně hrubou představu o tom, jak stavba má vypadat. V této variantě je třeba počítat s vynaložením finančních prostředků ze strany města na zpracování architektonické studie/dokumentace pro povolení stavby.

- Projektová dokumentace pro provádění stavby – v této variantě město bude mít maximální kontrolu nad technickým i architektonickým řešením stavby. Současně je třeba počítat se zvýšenými náklady na straně města, vyšším rizikem chyby/odpovědnosti města za nedostatky dokumentace vůči developerovi (je přenositelné na autora projektové dokumentace) a také větší časovou náročnosti přípravy takovéto dokumentace.

Podmínky realizace developerského projektu stanovené městem vůči developerovi

Co do samotného nastavení celého procesu realizace výstavby bytů je vhodné promyslet a následně v záměru a potažmo ve smlouvě určit hlavní body a podmínky, které jsou pro město důležité. Město by mělo mít například jasno v tom, v jakém rozsahu, kvalitě a termínu má být výstavba provedena, (resp. jakou volnost poskytne developerovi či zda stanoví plně závaznou podobu stavby).

V kupní smlouvě o prodeji pozemků developerovi lze sjednat rovněž základní zajišťovací smluvní mechanismy typu zákaz zcizení prodávaných pozemků, zákaz zatížení prodávaných pozemků (případně s výjimkou zřízení zatížení pozemků za účelem poskytnutí úvěru financující bankou), povinnost pravidelně informovat město o průběhu přípravných a realizačních prací, apod.

Důležité je také stanovit základní povinnosti/závazky developera, jejichž porušení může být důvodem pro odstoupení od smlouvy ze strany města, případně pro uplatnění sankcí (smluvních pokut), mezi něž mohou patřit např. následující:

- Prodlení se zahájením výstavby či dokončením výstavby bytů,

- Nezískání potřebných povolení pro výstavbu bytů z důvodů na straně developera do určitého termínu,

- Výstavba bytů v rozporu s projektovou dokumentací (či jinými požadavky města).

Neposkytování informací o postupu výstavby městu či součinnosti, apod.

Jiné úvahy k dalšímu postupu

Pokud vycházíme z toho, že výstavba bytů je realizována za účelem naplnění bytové politiky města, je ke zvážení zadání průzkumu/studie za účelem stanovení bližší představy, o jak velké byty mají obyvatelé města, resp. potencionální zájemci o byty, zájem. Výsledky tohoto průzkumu/studie mohou být následně zohledněny v požadavcích města/smlouvě dojednávané s developerem.