Zubří - developerský projekt na výstavbu 60 bytů

(poznámky pro jednání dne 3.12.2025)

- Základní varianty:

- Město prodává pozemky developerovi a výstavba i následný prodej bytů probíhá v režii developera

- Předpokládá prodej pozemků města do vlastnictví developera

- Developer následně zrealizuje výstavbu bytů do svého vlastnictví a svým jménem byty rozprodá

Výhody:

- Město nenese finanční zátěž (inflační rizika na straně developera)

- Město nenese osobní zátěž v rámci výstavby a následného prodeje bytů

- Nositelem záruk developer

- Rizika neprodeje primárně na straně developera

Rizika/Nutné ošetřit:

- Vliv města na podobu realizace projektu - řešitelné smluvními ujednáními - zde k diskusi, kdo bude zpracovávat podkladovou PD a do jakého stupně (varianty od modelu Design and Build, kdy je vše na developerovi až po variantu přípravy PD až do stupně RDS ze strany města)

- Vliv města na prodej bytů finálním uživatelům - řešitelné omezeně + omezená/žádná možnost motivace zájemců o byty ze strany města

- Případný finanční podíl města na výtěžku prodeje bytů - řešitelné smluvními ujednáními

- Případné záruky města za realizaci projektu (vůči bance/vůči developerovi) v případě neprodeje bytů v určité době apod. (viz výše)

- Rizika neprovedení výstavby či porušení jiných povinností – smluvní pokuty, možnost odsotoupení od smlouvy

- Joint-venture (JV) založené městem + developerem/RK

- Předpokládá založení JV, tedy nové entity (zřejmě s.r.o.), jejímiž společníky budou město a developer/RK

- Do tohoto JV město vnese vklad v podobě pozemků a developer/RK vnese finanční vklad na pokrytí výstavby bytů

- Investorem samotné výstavby bytů a subjektem, který realizuje následný prodej bytů bude nově založené JV (stavební práce mohou být realizovány externí stavební společností, prodej bytů může zajišťovat externí RK)

Výhody:

- Město nenese finanční zátěž (nebude-li s developerem/RK dohodnuto jinak), je třeba počítat s náklady na vytvoření JV

- Město nese (omezenou) osobní zátěž v rámci výstavby a následného prodeje bytů v podobě vyslání zástupců města do orgánů JV

Rizika/Nutné ošetřit:

- Zajištění financování výstavby - ručení města/ručení developera/RK za závazky JV?

- Vliv města na podobu realizace projektu - řešitelné smluvními ujednáními, resp. v rámci dohody týkajících se založení JV

- Vliv města na prodej bytů finálním uživatelům - řešitelné smluvními ujednáními, resp. v rámci dohody týkajících se založení JV

- Stanovení podílů na zisku JV, tj. rozdělení zisku z prodeje bytů mezi město a developera/RK

- Vlivy inflace v průběhu projektu

- Případné záruky města za realizaci projektu (vůči bance/vůči developerovi), resp. důsledky neprodejné bytů v určité době

- Nositelem záruk je JV - lze přenést smluvními ujednáními, resp. v rámci dohody týkajících se založení JV na developera/RK

- Následné „využití“ JV (likvidace?/ponechání JV pro jiné účely/projekty)

- Město staví samo

- Město je investorem výstavby bytů

- Město nese finanční zátěž spojenou s výstavbou bytů

- Město nese osobní zátěž spojenou s realizací výstavby bytů - PD bude zpracována externím projektantem, výstavba bude zajištěna stavební společností, nicméně nutnost dozorovat tyto procesy (TDI neřeší vše)

- Město nese osobní zátěž spojenou s prodejem bytů - lze přenést na externí RK

- Město nese rizika spojená s inflací

- Na straně města riziko neprodeje bytů (náklady na údržbu, provoz)

Výhody:

- Město má plnou kontrolu nad podobou výstavby a prodeje bytů (limitované ale nabídkami projektanta, stavební společnosti, RK v jednotlivých fázích)

- Otázky k diskusi týkající se všech variant:

- Posouzení daňových aspektů

- Prověření možnosti financování

- Zapojení dotačních prostředků

- Prověření možnosti nalezení partnerů pro jednotliví varianty uvedené výše

- Chce město generovat zisk z prodeje bytů nebo zajistit dostupné bydlení v Zubří? Tj. Preference vyššího zisku z prodeje bytů nebo naopak pobídky pro zájemce o byty, pokud zůstanou žít v Zubří po stanovenou dobu?

- Má město kapacity pro zajištění výstavby a prodeje bytů?

- Jaká by měla být „právní podoba“ bytů - osobní vlastnictví/družstevní byty?

- Chce si město ponechat byty či jejich část ve svém vlastnictví za účelem následného pronájmu? Režim vypořádání s developerem (odkup ze strany město ve variantě ad 1, resp. 2, ponechání části bytů ve vlastnictví JV dle varianty 2)

Zápis:

Začátek 15:03

- PŠ: oslovení developeři: Gemo development, ST development, EP Development

Problémem byly příliš obecné požadavky na bytovou výstavbu (BV)

p. Zeman zpracoval možné varianty

- TZ: byli osloveni klienti AKZO, jedná kladná odezva (MH-Stavby s partnerem Europrojekt building; partner má zkušenost s obdobnými projekty) -> jsou připraveni v případě potřeby přijet, zúčastnit se počátečních diskuzí.

Otázka oslovení developera je na místě poté co bude postaveno na jisto jak chce BV realizovat, ti budou spíše reagovat na konkrétní variantu.

Je nutné si osvětlit otázku zajištění financování, město ani v kombinaci s jinými subjekty nebude mít dostatek finančních prostředků na realizaci.

Pracovní materiál p. Zemana byl prostudován.

Jsou tři základní varianty:

- Město přenechá výstavbu třetímu subjektu, kterého si vybere, a to do míry, že subjektu bude přenecháno užívací právo ve smyslu převodu pozemku;

- Město si všechno zrealizuje samo (přípravné práce, finance, projektová příprava, výstavba, prodej – buď samo nebo prostřednictvím třetím osob);

- Město bude spolupracovat s jiným subjektem prostřednictvím joint-venture (JV) – město vloží pozemek a třetí subjekt vloží finanční prostředky, JV bude poté zajišťovat vše spojené s realizací BV

Bylo sděleno, že je nutné zvolit některou z variant a poté je možné případné posouzení do podrobna.

P. zeman: oslovil developery, dva developeři jsou ochotni spolupracovat s vlastníkem pozemku, přičemž vždy je nutné spolupracovat s bankou.

Byly zmíněna podvarianta družstevních bytů, ČSOB poskytuje úvěry na jejich výstavbu. Tyto nové byty budou na prodej, nebude se jednat o byty nájemní.

Je třeba se rozhodnout, zda město byty potřebuje nebo nepotřebuje? Situace s byty je bublina. MMR začalo připravovat projekt na podporu obcí na výstavbu bytů (dokument se zatím přerušil, ale po novém roce se v něm bude pokračovat).

Mgr. Hep: Schůzka byla svolána, protože zastupitelé říkali, že se dlouho něco neděje. Záleží na politicích jaké rozhodnutí padne.

P. Plucnar: P. Zemanem zmíněný projekt bude jenom na výstavbu.

P. Zeman: Zmiňuje minulou dotaci, kterou bylo možné v minulosti získat, ovšem bylo nutné splnit určité podmínky (určitý počet bytů nájemních apod.). MMR projekt bude i na byty na prodej -> město by mohlo prodávat byty za tržní cenu.

Mgr. Zientek: Materiál p. Zemana je aktuální až se rozhodneme pro konkrétní variantu. Musí se vyhodnotit daňové a další dopady, zda je záměr výnos nebo záměr je i za cenu nižšího profitu spíše chce nastavit podmínky pro případné budoucí uživatel, ať už nájemce či vlastníky, mladé rodiny s dětmi apod., zda budou dány finanční pobídky za užívání bytů k vlastnímu bydlení apod.

Podmínky se budou odvíjet od protipolů (zda je záměr výnos nebo záměr je i za cenu nižšího profitu spíše chce nastavit podmínky pro případné budoucí uživatel, ať už nájemce či vlastníky).

Je nutné posoudit daňové aspekty, zajištění financování (v plné výši ze strany externího dodavatele, nebo s podíle ze strany města, bez bankovních zdrojů se to asi neobejde, zapojení dotačních prostředků – doporučeno, aby bylo realizovatelné i bez dotace -> dotace jen jako příjemný bonus), prověření možnosti nalezení možností pro jednotlivé varianty (už z konkrétnějším záměrem), má město kapacity na zajištění výstavby či prodeje bytů? (ať už finanční či osobní).

Projekt BV je značný, upozorněno na jeho finanční a personální náročnost.

Spíše se neuvažuje o tom, aby byty město vlastnilo.

Přejdu k jednotlivým variantám (všechny jsou plnohodnotné)

- VAR. 1:

- Prodej pozemku developerovi, výstavbu i prodej řeší developer. Výstavba do vlastnictví developera

- + město nebude nést finanční zátěž, inflační rizika nenese město (vývoj cen; od schválení do prodeje můžou uběhnout roky), město nenese personální a finanční zátěž pro výstavbu ani při prodeji (zátěž pouze na vstupu = design právních záruk), riziko neprodeje bytů je na straně developera

Nutné je ošetřit nesplnění povinnosti výstavby (harmonogram -> navázání záruk, např. smluvní pokuty nebo odstoupení od smlouvy). Banky patrně přistoupí na závazek ve formě smlouvy o smlouvě budoucí, je to primárně otázka vaší představy a toho co developer bude ochoten akceptovat (trh).

- - jaký bude mít vliv na projekt (možnost zasahovat je nejnižší – je to řešitelné smluvními ujednáními; např. režim design and build až po realizační dokumentaci), vliv na prodej ostatním uživatelům bude menší (menší možnost pobídek apod.)

Finanční podíl města na výtěžku (to bude mít dopad, že se bude jednat o zakázku), doporučení spíše se vyhnout ZZVZ (je otázka, jak by se to nastavilo, problematické je % z ceny bytu a u % z marže bude patrně snaha marži „opticky“ snížit).

p. měrka: jaká by měla být % podíl města z prodeje?

p. plucnar: jaký je cíl?

p. Zeman: Tato varianta je pro mě nejjednodušší z hlediska zátěže. Mou oslovení developeři chcou prodat pozemek, stanovit obecné podmínky pro BV a nechcou dávat městu žádné marže.

P. Zientek: Vlažný zájem developerů je dle mého spíše dán současnou obecností projektu BV. Čím více podmínek budete mít, tím budete mít menší prostor pro vyjednávání.

Např. stanovení velikosti bytů, parkování, hmoty stavba (jedna/tři stavby, tvar), otázka časovosti výstavby (přesný zajištěný závazek realizovat výstavbu – smluvní pokuta). Tj. základní parametry ano, ale čím větší konkrétnost, tím se více zúžuje okruh subjektů, které budou

- VAR. 2: Společný podnik mezi městem a developerem - JV

zřejmě s.r.o., nebo společnosti (sdružení) podle občanského zákoníku

v této variantě město vloží pozemek, developer vloží finanční prostředky

JV bude vše realizovat, a to patrně outsourcingem.

+ město nebude nést finanční zátež, kromě vkladu nemovitého majetku; diskutabilní omezená osobní zátěž (vyslání do JV; někdo kdo bude hlídat JV a společníka; jedná se o autonomní subjekt; jednatelé mají vlastní odpovědnost; bude vše svěřeno konkrétnímu subjektu) developer si bude chtít pohlídat investici ze svého pohledu

- náklady na správu majetku, personální věci, dozorčí rada apod.

Je možné, že banka bude potřebovat zajištění za závazky firmy (ručení ze strany města/developera)

Lepší vliv na projekt než v 1 variantě, váš vliv bude o to větší (váš člověk bude nepochybně spolurozhodovat o finální podobě projektu).

Vliv na prodej finálním uživatelům,

Stanovení podílu na zisku z výstavby/prodeje (dá se nastavit, že výše podílu nebude odpovídat výši vkladu – např. město bude mít majoritu na rozhodování, ale developer bude mít většinu ze zisku).

Vliv inflace v průběhu projektu – město již bude vtaženo do výstavby, tedy bude ovliněna těmito potencionálními vlivy.

Důsledky neprodeje: BV bude stavěna do majetku JV, je nutné vymyslet jakým způsobem se toto případně vyřeší.

Nositelství záruk.

P. zeman: Developeři k JV (s.r.o.) dělá si všechno jak projekčně tak stavebně sama, je o to zájem. Co se týče financování, princip fungování je takový, že po založení s.r.o., město vloží majetek, a financuje to banka a banka proplácí faktury, které se realizují, ručí se stavbou, dále ručí účastníci JV, banka má někoho, kdo kontroluje co je prostavené. 5-7 let rozprodání bytů.

Po rozprodání bytů by měl záruky převezmout developerský účastník JV.

Jak je to se zadáváním veřejných zakázek? při majoritním podílu se o zakázku jednat bude (§ 4 odst. 1 písm. e)) + zda se bude jednat o tu zakázku.

P. Plucnar: Připomíná, že budou náklady na jednatele a na tým.

P. Zeman: Všechno má svoje výhody a nevýhody.

Mgr. Hep: Byl bych rád za obecnou shodu. Je nutné se rozhodnout v momentě kdy bude panovat shoda.

P. Zientek: Největší problém je sehnat lidi. Tým šikovných lidi, kteří Vám to budou schopni pohlídat (vždycky máte možnost je odvolat). Je otázka sehnat někoho šikovného, při prodeji není nutné se týmem zabývat, ale pouze definovat stavbu.

P. měrka: prodejme pozemek developerovi, a zajistěme si všechny podmínky (jak má BV vypadat)

- VAR. 3: Město staví samo a samo i prodává

- Město bude investor

- Nesení finanční zátěže, osobní záteže (i při zvolení externistů -> někdo ho musí pohlídat; vše nevyřeší TDI)

- Při prodeji bude potřeba větší či menší angažovanost,

- Riziko: inflační vlivy + případný neprodej bytů

- Nepopiratelnou výhodou je absolutní kontrola nad výstavbou i prodejem bytů.

P. Měrka: s 50-60 byty si poradí i trh

P. Zientek: Pro tuto etapu vzájemné diskuse, považuji materiál za dostačující, případně jsme připraveni materiál doplnit. Otázka seznámit se v detailu s danými variantami, postup či nepostup dle ZZVZ, smluvní mechanismy, dokumentace k vytvoření společného podniku nebo i otázka vytvoření smluvní dokumentace pro výstavbu bytových domů. U VAR3 komplexní příprava smluvních mechanismů, včetně administrace zadávacího řízení.

Mgr. Hep: Je dobrá nezávislost, tedy aby to AKZO případně administrovalo.

Mgr. Zientek: Jsme připraveni vás provést od začátku do konce vám poskytnout právní podporu, být partnerem bez ohledu na VARiantu.

Mgr. Hep: Vše bylo předestřeno, bude vhodný follow-up.

P. Měrka: abychom na nic nezapomněli.

Mgr. Zientek: Bude vhodné se pobavit s partnerem z soukromého sektoru, velice bude přínosné oslovit někoho kdo zajišťuje financování těchto projektů co by to znamenalo v každé z variant i z hlediska požadavků na ručení u každé z variant (u var1 to nepřipadá v úvahu).

P. Plucnar: bylo by fajn oslovit nějaké město, které má zkušenost s nastavením těchto smluv.

Mgr. Hep: Popřemýšlejte jakou variantu preferujete.

Mgr. Zientek: Zkuste oslovit i ostatní developery na nějakou diskuzi ať řeknou svou představu, ona totiž může být jiná.

P. Krupa: Nakolik jsou developeři ve VAR1 ochotní přistoupit na podmínky města?

p. měrka: je nutné najít kompromis s developery (manevrovací prostor/mantinely)

Mgr. Zientek: Za mě tvar, počet bytů, počet parkovacích míst a časovost (realizace do určité doby).

P. Zeman: Byl jsem přesvědčen o tom, že VAR3 je velká zátež, ale okolnosti se mění. Variantu 3 bych nezatracoval, tím, že nějaký rámec zazněl.

Byl bych pro, aby přišli zástupci banky, zástupci developerů (k var1 a var2) – ať řeknou jaké mají podmínky ke každé variantě, a poté by se měli sejít zastupitelé a rozhodnout, kterou variantu chtějí.

Člen komise p. Holiš: Nevíme co budem stavět. Je to skutečně ten cíl který se rozhodl? Generace nám stárne, jestli neuvažovat jestli nepostavit něco jako KODUS, a tím se uvolní byty. Dle statistiky ze sčítaní obyvatel z roku 2021 čistý průměr je 1,85 člověka na byt. V rodinných domech je průměr 3.

V rámci kraje je 30 tis. rodinných domů prázdných a asi 14 až 16 % bytů, v podstatě je na místě, aby si udělalo přehled o obsazenosti a pak teprve se rozhodnout. Já jsem obecně pro stavbu, to nevylučuju. Je nutné se přesvědčit, že se jedná o správný krok.

Jedná se o to jestli je zájem o byty. Navrhuji průzkum zda je o byty zájem.

Mgr. Zientek: Na stodolní k tomu uzavíral rezervační smlouvy, za symbolickou cenu cca 30 tis. Kč, nevím jak by se to ujalo zde. Naopak jestli je nových bytů nedostatek je možné, že bude velký zájem.

P. Holiš: Problematika výstavby je taková, že byty nekupují potřební. Je možná smlouva o výstavbě, že poté přejde to zpět do vlastnictví.

P. Oplatková: Bude si developer dělat sám průzkum?

Mgr. Zientek: Určitě si ho udělá. Dívejte se na to očima druhé strany, logicky když máte zaplatit něco za pozemek.

P. Šimulák: Developer potvrdil, že má zájem jen o koupi pozemku a podíval by se na trh v Zubří.

Mgr. Hep: Já bych byl pro abychom si do příště řekli, co a jak. Musíme mít základní strukturu toho co chceme.

P. Janků: Teďka by mělo přijít nějaké shrnutí pro zastupitelstvo a pobavit se se zastupitelstvem, kterým bodem půjdem. Bankéři nám řekli, že pro ně je nejlepší partner město, ale myslím, že ta varianta je nevýhodná. Byty budou stát hodně.

Jestli nejít tím způsobem, že město něco postaví a staré prodat lidem co tam jsou. I to je varianta.

Někteří lidi si naivně myslí, že bude stát 3 mil. Kč, spíše kategorie 6-7 mil Kč. Lidi co staví byty v Rožnově, onsemi si chcou byty pronajmout.

P. Měrka: Onsemi nechce zasahovat do developerských projektů. Budou spíš přispívat na hypotéky.

P. Janků: Za mě je nutné si v kolektivu říct variantu s hromadným doporučením.

Mgr. Hep: Ještě je otázek otevřených hodně. Pracovní skupina by to měla dopracovat.

P. Měrka: je nutné to odsouhlasit to co víceméně máme.

Mgr. Hep: je nutné na zastupitelstvo něco připravit.

P. holiš: je přehled z hlediska evidence obyvatel. Ono to ukáže. Já si myslím, že z hlediska jednoduchého průzkumu je to vhodné, uvidíte, oslovíte. Dneska starý byt v paneláku a chtějí 4,5 mil. Kč a za čtyř pokojový 8 mil. Kč. To není žadný problém.

P. měrka: Zda průzkum trhu směřovat jen na zubří, nám to teď stagnuje. Když se někdo přesune pryč nám to nepomůže, potřebuje přilákat lidi.

P. plucnar: za mě je to zbytečná práce – ten průzkum.

P. Zientek: Za mě je nutné si vyslechnout developera, a na skupině si vyjasnit tyto otázky variant a financování obecně, ale mělo by to být daleko více připravené.

P. Janků: Bylo jasně řečeno, že chceme byty do osobního vlastnictví na prodej. Buď developer nebo město. Společná JV var2 se neřešila.

P. Měrka: P. maléř říkal, že banky se porvou o to, která bude projekt BV financovat. Rizika, která budeme mít a řešit. HEP: on prodával svůj produkt. Chci ať se to zaplatí.

Mgr.Zientek: Řekněte co je reálné zrealizovat vlastními silami.

P. Měrka: Jsem na úřadě sedmým rokem a máme další projekty. Z mého pohledu u takové velké stavby jsme jenom u varianty jedna.

Mgr. Hep: Musíš udělat smlouvy atd. Za mě je třetí varianta reálná jenom když seženem kvalitní tým – za mě na to teď lidi nemáme. Nezvládáme se dohodnout na úplně jiných věcech. Poďme se dohodnout na jakou variantu, zaměřit se na to jaký tomu dame parametry. Za mě úřad není personálně připraven, nepřipadá mi to jako dobrá varianta se pouštět do developerské činnosti. Moje preference je jednoznačně varianta č. 1, dle mého jsme si schopni to všechno pohlídat. Já vám připravím cokoliv, ovšem to rozhodnutí leží na vás.

P. měrka: pokud půjdeme var1, pokud někoho seženeme je to výhra. Nebo var.2 či 2.

P. Plucnar: nebo vyčkat

P. Měrka: My tady finálně nerozhodujeme.

Mgr. Zientek: Příprava jakékoliv varianty zabere dlouhou dobu.

P. měrka: onsemi je na straně investora jestli vůbec bude investovat.

P. měrka: jakmile zastupitelstvo bude mít usnesení.

P. Plucnar: je na tom, aby zastupitelé měli všechny tři varianty. Já jsem pro variantu 1.

Mgr. Hep: To popírá práci pracovní skupiny. Jenom se scházíme.

P. Masařík: Já to oceňuji. Je to dobře rozpracované.

P. Holiš: Dneska to vychází z toho, že jsem prodebatovali tři varianty. Teď je potřeba specifikovat co vlastně chceme dělat. Projektový záměr. Máme studii od architekta apod. Pak má smysl to projednat v širším fóru.

P. Měrka: Za mě je odsouhlašeno, že chceme stavět byty.

Mgr. Hep: Vidím tady dva směry. Teď je za mě zastupitelstvu nachystat konkrétní variantu.

P. Masařík: Za mě je to dostatečné pro rozhodování zastupitelstva.

Mgr. Hep: Měli bychom se shodnout na parametrech.

Mgr. Zientek: pokud říkate, že na základě tohoto materiálu, může zastupitelstov říct zda var 1 až 3 tak ok.

P. Měrka: Pracovní skupina by měla říct, která varianta se ji líbí. Poďme si ji rozvykládat.

P. Janků: Zastupitelsto nám má dát směr, kterou variantu rozpracovat.

P. Měrka: Variantu 1 preferuji – nejméně zatěžuje město. Já chci zastupitelům předložit něco víc (jaké podmínky a co atp.)

Mgr. Zientek: Já bych ocenil jako zastupitel, kdyby by mi bylo řečeno kdyby byla varianta reálná.

Mgr. Hep: Další zastupitelstvo je v březnu, já bych nerad diskutoval zase varianty a rád se domluvil v této sestavě, sjednal schůzku a vyplodili společně zadání. AKZO to zpracuje a zastupitelstvo se k tomu vyjádří.

P. Zeman: Určitě by pracovní skupina měla být. Var. 1 a 2 jsou naše domněnky. Pokud tu nebude developer nepohneme se dále. My když to dopracujeme tak určitě budeme mít spoustu otázek.

Mgr. Hep: Nejtežší faktor je si říct co chci. Když nebudeme připraveni na developery, nedopadne to dobře. Máme vědět, kde jsou červené linie. Já se nechci pouštět do vyjednávání, bez konkrétních požadavků.

P. Šimulák: Musíme vystupovat jednotně.

P. Janků: Proto bychom měli mít posvěcení zastupitelstva.

P. Zeman: Musí se připravit varianty.

P. Měrka: řekněte si přes co nejede vlak, abychom pozemek prodali. S tím půjdeme do zastupitelstva.

P. Janků: my nevíme jestli zastupitelstvo chce prodat pozemek.

P. Plucnar: já mám za zaslání dokumentu zastupitelům. Může být v únoru pracovní zastupitelstvo.

P. Měrka: Poďme se sejít druhý týden v lednu (během ledna). Ať jsou jasně dané parametry, přes které nejede vlak z jejich pohledu.

Můstr? Já bych vám přes p. Šimuláka dopracoval to co dopracovat umím. V této podobě bych vám to poslal. Vy si promyslíte co vás případně napadne.